КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ

Факультет Географии и природопользования

Кафедра Картографии и геоинформатики

|  | # УТВЕРЖДАЮ Декан факультета ____________________ (Сальников В.Г.) "___"____________ 2021 г. |
| --- | --- |

# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

2В638	Технология строительного производства

Специальность 6В071100 – «Геодезия и картография»

Курс – 4

Осенний семестр

Кол-во кредитов – 3

Алматы 2021 г.

Учебно-методический комплекс дисциплины составлен Кумар Д.Б. к.т.н., ст.преп.

На основании учебного плана по образовательной программе

Учебно – методический комплекс дисциплины «Технология строительного производства» разработан на основе основного учебного плана специальности 5В071100 - Геодезия и картография", учебной программы дисциплины и каталога дисциплин.

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры ______________

от «___ »  ______________  2021. г., протокол №

Зав. кафедрой     _________________   Асылбекова А.А.

(подпись)

### Рекомендован методическим бюро факультета

«____»  ___________   2021 г.,  протокол  №

Председатель методбюро факультета    __________________  Алиева Ж.Н.   			                                           (подпись)

Предисловие

Дисциплина "Технология строительного производства «для специальности 5В071100 – «Геодезия и картография" знакомит с технологическим проектированием строительного процесса в строительной отрасли, методами и приемами возведения зданий и сооружений и технологией выполнения защитных покрытий в строительстве.

Цель изучения дисциплины "Технология строительного производства" - изучение теоретических основ методов и способов выполнения производственных процессов, достижения научно-технических процессов, эффективных строительных материалов и конструкций в современной строительной отрасли.

В результате изучения дисциплины студенты:

знать:

- основные положения и задачи строительного производства;

- виды и особенности строительных работ и процессов при строительстве объектов гражданского, производственного и транспортного строительства;

- техническое и тарифное регулирование;

- требования, предъявляемые к качеству строительной продукции и методы, обеспечивающие ее;

- требования по охране труда и окружающей среды;

-технико-экономическую оценку методов возведения строительства в обычных и особых условиях, методы выбора способа производства работ и документирования на стадиях проектирования и реализации.

уметь:

- определять состав рабочих операций и строительных процессов;

- производить обоснованный выбор наиболее эффективных вариантов производства работ, проектирования технологических процессов, технологической документации на объекты гражданского, производственного и транспортного строительства;

- уметь определять трудоемкость строительных процессов, вместимость машин и необходимое количество рабочих, машин, механизмов, материалов, полуфабрикатов и изделий;

- определять объемы работ.

Основные направления изучения дисциплины «Технология строительного производства»:

* технологическая документация проектирования строительных работ;

* машины и оборудование, используемые при выполнении строительных работ;

* земляные работы и технологии возведения подземных частей зданий;

* технологии возведения наземной части зданий из сборных конструкций;

* технологии возведения наземной части зданий из монолитных (монолитных) конструкций;

* технологии строительства сооружений транспортном строительстве;

* технологии производства строительных работ в особых условиях;

* методы и приборы проверки основных показателей строительных конструкций.

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

Факультет географии и природопользования

Кафедра картографии и геоинформатики

Силлабус

Осенний семестр 2021-2022 уч. год

по образовательной программе «5В071100-Геодезия и картография»

| Код дисциплины | Название дисциплины | СРС | Кол-во часов в неделю |  |  |  |  | Кол-во кредитов | СРСП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек |  | Практ | Лаб |  |  |  |
| 2В638 | Технология строительного производства | 98 | 15 |  | - | 30 |  | 5 | 7 |
| Академическая информация о курсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид обучения | Тип/характер курса | Типы лекций |  | Типы практических занятий |  |  | Кол-во СРС |  | Форма итогового контроля |
| Онлайн / комбинированный | теоретический | проблемная, аналитичес кая лекция |  | решение задач, ситуационные задания |  |  | Не менее 6 |  | Тест в системе «Univer» |
| Лектор | Кумар Даурен Бакдаулетович, ст.преп. |  |  |  |  |  | Оф./ч |  | По расписанию |
| e-mail | E-mail: daurendkb@gmail.com, dauren_dkb@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефоны | Телефон: 8-702-548-28-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Академическая презентация курса

| Цель дисциплины | Ожидаемые результаты обучения | Индикаторы достижения РО |
| --- | --- | --- |
| Изучение технологий возведения зданий и сооружений и технологий создания защитных слоев в отраслях гражданского, промышленного и транспортного строительства | В результате изучения дисциплины обучающийся будет способен: |  |
|  | РО 1 - Определение технологий и методов производства строительных работ при возведении зданий и сооружений | - освоить технологии возведения зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения; - владеть технологиями выполнения защитных покрытий; - владеть технологиями возведения объектов транспортного строительства. |
|  | РО 2 - Применять знания, полученные при выполнении комплекса геодезических работ при возведении объектов промышленного, гражданского и транспортного назначения | - обосновать выполнение геодезических работ при возведении подземной части зданий и сооружений; - обосновать выполнение геодезических работ на этапах временного и конечного крепления конструкций строительства одноэтажных зданий; - обосновать выполнение геодезических работ при возведении сборных, монолитных, металлических или смешанных конструкций в соответствии с конструктивной системой многоэтажных и высотных зданий (сооружений). |
|  | РО 3 - Применять знания, полученные при выполнении комплекса геодезических работ при возведении объектов транспортного назначения | - обосновать выполнение геодезических работ при строительстве автомобиль-ных дорог; - обосновать выполнение геодезических работ при возведении конструкций мостовых сооружений; - обосновать выполнение геодезических работ при возведении тоннелей и специальных транспортных сооружений. |
|  | РО 4- Выполнять комплекс геодезических работ при установке защитных покрытий, а также разработать и обосновать необходимый комплекс геодезических работ | - организовать выполнение геодезических работ при установке защитных покрытий; - обосновать выбор геодезических приборов и инструментов при выполнении защитных покрытий; - уметь применять приспособления и приборы для контроля отклонений отделочных, штукатурных, напольных покрытий. |
|  | РО 5- Разработать и обосновать необходимый комплекс геодезических работ при возведении зданий и сооружений с учетом требуемых технико-экономических показателей | -выбирать и сравнивать комплекс геодезических работ при строительстве промышленных и гражданских зданий и сооружений с необходимыми технико-экономическими показателями; - выбирать и сравнивать комплекс геодезических работ при строительстве транспортных сооружений с необходимыми технико-экономическими показателями; - обосновать выбор комплекса геодезических работ при строительстве зданий и сооружений в особых условиях |
| Пререквизиты и постреквизиты | Phis 1219 Физика, IGI 3301 Инженерно-геодезические изыскания, GS 3302 Геодезия в строительстве Результаты обучения дисциплины «Технология строительного производства» применяются в дипломном проектировании |  |
| Литература и ресурсы | Литература: Основная литература: 1 Құмар Д.Б. Құрылыс өндірісінің технологиясы. Оқу құралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2017-102б. 2 Теличенко В.И., Терентьев О.М., Лапидус А.А. Технология строительных процессов. - М.: Высшая школа, 2006г. – 344с. 3 Касымканова Х.М., Джангулова Г.К. и др. Құрылыс ғимараттарын салу кезінде геодезиялық қамтамасыз ету. Оқу құралы - Алматы: Қазақ унив-ті, 2015. - 235 б. 4 Федотов, Григорий Афанасьевич.Основы аэрогеодезии и инженерно-геодезические работы в строительстве [Текст] : учеб. [для вузов] / Григорий Афанасьевич Федотов, Александр Алексеевич Неретин; УМО вузов РФ по образованию в обл. ж.-д. траспорта и транпорт. строительства. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2014. - 269 с. Дополнительная литература: 1 Бочкарева Т.М. Технология строительных процессов классических и специальных методов строительства – ПНИПУ, 2014. – 255 бет. 2 Бадьин Г.М. Справочник строителя-технолога, М.: Академия, 2011 – 321 бет. 3 Ануфриев Д.П., Золина Т.В., Боронина Л.В., Купчикова Н.В., Жолобов А.Л. Новые конструкции и технологии при реконструкции и строительстве зданий и сооружений, М.: АСВ, 2013 – 208 бет. 4 Бабаскин Ю.Г. Технология строительства дорог : учеб. пособие. — Минск: Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2014. - 534 с. 5 Теличенко В. И. и др. Строительство и реконструкция зданий и сооружений городской инфраструктуры. Том 2, М.: АСВ, 2011 – 520 бет. 6 Вильман Ю.А. Технология строительных процессов и возведения зданий. Современные прогрессивные методы, М.: АСВ, 2014 – 336 бет. 7 Курлянд В.Г., Курлянд В.В. Строительство мостов: учеб. пособие для вузов. – М.: МАДИ. - М., 2012. – 176 с. 8 Прокопов А.Ю., Плешко М.С., Прокопова М.В. Транспортные тоннели. - М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 184 с. Ресурсы: - Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. http://www.stroymat21.ru/ - https://stroyone.com |  |

| Академическая политика курса в контексте университетских морально-этических ценностей | Правила академического поведения: - Сроки прохождение модулей онлайн курса должны неукоснительно соблюдаться в соответствии с графиком изучения дисциплины - Академические ценности: - Практические/лабораторные занятия, СРС должна носит самостоятельный, творческий характер; - Недопустимы плагиат, подлог, использование шпаргалок, списывание на всех этапах контроля; - Студенты с ограниченными возможностями могут получать консультационную помощь по е-адресу daurendkb@gmail.com. |
| --- | --- |
| Политика оценивания и аттестации | Критериальное оценивание: оценивание результатов обучения в соотнесенности с дескрипторами (проверка сформированности компетенций на рубежном контроле и экзаменах). Суммативное оценивание: оценивание активности работы в аудитории; оценивание выполненного задания. Ваша итоговая оценка рассчитывается по следующей формуле: РК1+РК2 +МТ Итоговая оценка по дисциплине = ------------------- 0,6 + 0,4ИК 3 Оценка по буквенной системе; Цифровой эквивалент; Баллы (%-ное содержание); Оценка по тради -ционной системе. А; 4,0; 95-100; Отлично. А-; 3,67; 90-94. В+; 3,33; 85-89; Хорошо. В; 3,0; 80-84. В-; 2,67; 75-79. С+; 2,33; 70-74. С; 2,0; 65-69; Удовлетворительно. С-; 1,67; 60-64. D+; 1,33; 55-59. D-; 1,0; 50-54. FX F; 0,5 0; 25-49 0-24; Неудовлетворите-льно. |

Календарь (график) реализации содержания учебного курса

| Неделя / модуль | Название темы | РО | ИД | Кол-во часов | Максимальный балл | Форма проведения занятия | Неделя / модуль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Модуль 1 – Технологическое проектирование строительных процессов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 1 – Введение. Основные положения строительного производства. | РО 1 | ИД 1.1 ИД 1.2 ИД 1.3 | 1 | 2 | Контро льный опрос | Видеолекция в MS Teams/Zoom |
| 1 | ЛЗ 1. Физико-механические свойства грунта, строительных материалов и горных пород как главные факторы, влияющие на износостойкость деталей машин для земляных работ | РО 1 | ИД 1.1 ИД 1.3 | 2 | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
| 2 | Л 2 – Технологическое проектирование строительных процессов | РО 1 | ИД 1.1 ИД 1.2 ИД 1.3 | 1 | 2 | Контрольный опрос | Видеолекция в MS Teams/Zoom |
| 2 | ЛЗ 1. Физико-механические свойства грунта, строительных материалов и горных пород как главные факторы, влияющие на износостойкость деталей машин для земляных работ | РО 1 | ИД 1.1 ИД 1.3 | 2 | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
| Модуль 2 – Технология земляных и строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Л 3 – Земляные работы. Основные землеройные и землеройные машины. Общие сведения о земляных сооружениях. | РО 2 | ИД 2.1 | 1 | 2 | Контрольный опрос | Видеолекция в MS Teams/Zoom |
| 3 | ЛЗ 2. Ознакомление с конструкцией и работой грузоподъемных машин (ГПМ) | РО 2 | ИД 2.1 | 2 | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
| 3 | СРСП 1. Консультация по выполнению СРС1 | РО 2 | ИД 2.1 |  | 5 |  | Вебинар в MS Teams/ Zoom |
| 3 | СРС 1. Монтаж конструкций подземной части здания | РО 2 | ИД 2.1 |  | 20 | Расчет ное задание | Система Univer |
| 4 | Л 4 – Подготовительные процессы перед разработкой выемок и насыпей | РО 2 РО 3 | ИД 2.1 ИД 2.2 ИД 2.3 ИД 3.2 | 1 | 2 | Контро льный опрос | Видеолекция в MS Teams/ Zoom |
| 4 | ЛЗ 2. Ознакомление с конструкцией и работой грузоподъемных машин (ГПМ) | РО 2 | ИД 2.1 | 2 | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
| 5 | Л 5 – Технология свайных работ | РО 2 РО 3 | ИД 2.1 ИД 2.2 ИД 2.3 ИД 3.2 |  |  | Контрольный опрос | Видеолекция в MS Teams/ Zoom |
| 5 | ЛЗ 3. Технология кирпичной (каменной) кладки в обычных и особых условиях | РО 2 | ИД 2.1 |  | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
| 5 | СРСП 2. Консультация по выполнению СРС2 | РО 2 | ИД 2.1 |  | 5 |  | Вебинар в MS Teams/ Zoom |
| 5 | СРС 2. Разработка технологической схемы на устройство монолитного фундамента зданий (cооружений) | РО 2 РО 3 | ИД 2.1 ИД 3.2 |  | 20 | Расчет ное задание | Система Univer |
| 5 | РК 1 | РО 2 | ИД 2.1 |  | 100 |  |  |
| 6 | Л 6 – Монтаж сборных конструкций зданий и сооружений. Возведение одноэтажных производственных зданий | РО 2 РО 5 | ИД 2.2 ИД 5.1 | 1 | 2 | Контро льный опрос | Видеолекция в MS Teams/ Zoom |
| 6 | ЛЗ 3. Технология кирпичной (каменной) кладки в обычных и особых условиях | РО 2 РО 3 | ИД 2.1 ИД 3.1 | 2 | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
| 7 | Л 7 – Монтаж сборных конструкций зданий и сооружений. Возведение многоэтажных зданий | РО 2 РО 5 | ИД 2.3 ИД 5.1 | 1 | 2 | Контро льный опрос | Видеолекция в MS Teams/ Zoom |
| 7 | ЛЗ 4 – Расчет грузозахватных приспособлений | РО 2 РО 3 | ИД 2.2 ИД 2.3 ИД 3.2 ИД 3.3 | 2 | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
| 7 | СРСП 3. Консультация по выполнению СРС3 | РО 2 РО 3 | ИД 2.2 ИД 2.3 ИД 3.2 ИД 3.3 |  | 5 |  | Вебинар в MS Teams/ Zoom |
| 7 | СРС 3. Контроль качества монтажа сборных железобетонных конструкций. Операционный контроль качества монтажа строительных конструкций. | РО 2 РО 3 | ИД 2.2 ИД 2.3 ИД 3.2 ИД 3.3 |  | 20 | Расчет ное задание | Система Univer |
| 8 | Л 8 - Технология монолитного железобетона | РО 2 РО 3 РО 5 | ИД 2.3 ИД 3.2 ИД 3.3 ИД 5.1 | 1 | 2 | Контро льный опрос | Видеолекция в MS Teams/ Zoom |
| 8 | ЛЗ 4 – Расчет грузозахватных приспособлений | РО 2 РО 3 | ИД 2.2 ИД 2.3 ИД 3.2 ИД 3.3 | 2 | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
| Модуль 3 – Технология защитных покрытий зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Л 9 – Технологии защитных покрытий | РО 4 | ИД 4.1 ИД 4.2 | 1 | 2 | Контрольный опрос | Видеолекция в MS Teams/ Zoom |
| 9 | ЛЗ 5 – Определение технологи-ческих параметров бетонной смеси и прочности бетона при возведении монолитных конструкций | РО 2 РО 3 РО 5 | ИД 2.3 ИД 3.2 ИД 3.3 ИД 5.3 | 2 | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
| 9 | СРСП 4. Консультация по выполнению СРС4 | РО 4 | ИД 4.1 ИД 4.2 ИД 4.3 |  | 5 |  | Вебинар в MS Teams/Zoom |
| 9 | СРС 4. Технология процесса устройства рулонных покрытий. Технология процесса устройства мастичных покрытий. Технология штукатурных работ. | РО 4 | ИД 4.1 ИД 4.2 ИД 4.3 |  | 20 | Расчет ное задание | Система Univer |
| 10 | Л 10 – Технологии защитных покрытий | РО 4 | ИД 4.2 ИД 4.3 | 1 | 2 | Контро льный опрос | Видеолекция в MS Teams/ Zoom |
| 10 | ЛЗ 5 – Определение технологи-ческих параметров бетонной смеси и прочности бетона при возведении монолитных конструкций | РО 2 РО 3 РО 5 | ИД 2.3 ИД 3.2 ИД 3.3 ИД 5.2 | 2 | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
| 10 | МТ (Midterm Exam) |  |  |  | 100 |  |  |
| Модуль 4 – Возведение транспортных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Л 11 – Возведение мостовых сооружений | РО 3 РО 5 | ИД 3.2 ИД 5.2 ИД 5.3 | 1 | 2 | Контро льный опрос | Видеолекция в MS Teams/ Zoom |
| 11 | ЛЗ 6 – Возведение монолитных конструкций в зимних и особых условиях | РО 2 РО 3 РО 5 | ИД 2.1 ИД 2.3 ИД 3.2 ИД 3.3 ИД 5.3 | 2 | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
| 12 | Л 12 – Возведение мостовых сооружений | РО 3 РО 5 | ИД 3.2 ИД 5.2 ИД 5.3 | 1 | 2 | Контро льный опрос | Видеолекция в MS Teams/ Zoom |
| 12 | ЛЗ 6 – Возведение монолитных конструкций в зимних и особых условиях | РО 2 РО 3 РО 5 | ИД 2.3 ИД 3.2 ИД 3.3 ИД 5.3 | 2 | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
| 12 | СРСП 5. Консультация по выполнению СРС5 | РО 3 РО 5 | ИД 3.2 ИД 5.2 ИД 5.3 |  | 5 |  | Вебинар в MS Teams/ Zoom |
| 12 | СРС5. Технологии возведения пролетных строений металлических и сталежелезобетонных мостов | РО 3 РО 5 | ИД 3.2 ИД 5.2 ИД 5.3 |  | 20 | Проблемное задание | Система Univer |
| 13 | Л 13 – Строительство автомобильных дорог | РО 3 РО 5 | ИД 3.1 ИД 5.2 ИД 5.3 | 1 | 2 | Контро льный опрос | Видеолекция в MS Teams/ Zoom |
| 13 | ЛЗ 7 – Оценка качества монтажа железобетонных конструкций | РО 2 РО 3 | ИД 2.1 ИД 3.1 | 2 | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
| 14 | Л 14 – Строительство тоннелей | РО 3 РО 5 | ИД 3.1 ИД 5.2 ИД 5.3 | 1 | 2 | Контро льный опрос | Видеолекция в MS Teams/ Zoom |
| 14 | ЛЗ 7 – Оценка качества монтажа железобетонных конструкций | РО 2 РО 3 | ИД 2.1 ИД 2.2 ИД 3.1 ИД 3.2 | 2 | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
| 14 | СРСП 6. Консультация по выполнению СРС6 | РО 3 РО 5 | ИД 3.1 ИД 5.2 ИД 5.3 |  | 5 |  | Вебинар в MS Teams/ Zoom |
| 14 | СРС 6. Технологии строительства автомобильных дорог | РО 3 РО 5 | ИД 3.1 ИД 5.2 ИД 5.3 |  | 20 | Коллок виум | Система Univer |
| 15 | Л 15 – Строительство тоннелей | РО 3 РО 5 | ИД 3.2 ИД 5.2 ИД 5.3 | 1 |  | Контро льный опрос | Видеолекция в MS Teams/ Zoom |
|  | ЛЗ 7 – Оценка качества монтажа стальных конструкций | РО 2 РО 3 | ИД 2.1 ИД 2.2 ИД 3.1 ИД 3.2 | 1 | 8 | Тест | Вебинар в MS Teams/ Zoom 50 мин. синхронно, остальное - асинхронно |
|  | РК2 |  |  |  | 100 |  |  |

Декан  факультета                                                                  В.Г. Сальников

Председатель методбюро					   Ж.Н. Алиева

Заведующий кафедрой					   А.А. Асылбекова

Лектор							   Д.Б Кумар