## Slide 1: Тема 3. Виды инновационно-инвестиционных проектов, последовательность их разработки и анализа. Характеристика разделов проектного анализа.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби
Высшая школа Экономики и Бизнеса
Кафедра Финансы и учет
Дисциплина: «Финансово-экономическое обоснование проектов»
Преподаватель: к.э.н., и.о. доцента Алиева Баглан Муратовна

## Slide 2: Виды инновационно-инвестиционных проектов, последовательность их разработки и анализа
В международной практике план развития организации представляется в виде специальным образом оформленного бизнес-плана, который представляет собой структурированное описание проекта ее развития.
В общем понимании проект – это специальным образом оформленное предложение об изменении деятельности организации, преследующее определенную цель.
Если проект связан с привлечением инвестиций и использованием инноваций, то он носит название «инновационно-инвестиционный проект».
Проекты, которые генерируют новые изделия или технологии и предполагают вложения в нематериальные активы, классифицируются как инновационные.
Значительное количество инвестиционных проектов содержат инновационную составляющую, поэтому разделение проектов на инвестиционные и инновационные является условным.

## Slide 3: Проекты принято подразделять на тактические и стратегические.
Тактические проекты
К числу стратегических обычно относятся:
проекты, предусматривающие изменение формы собственности (создание арендного предприятия, акционерного общества, частного предприятия, совместного предприятия и т.д.)
кардинальное изменение характера производства (выпуск новой продукции, переход к полностью автоматизированному производству, и т.п.).
обычно связаны с изменением объемов выпускаемой продукции, повышением качества продукции, модернизацией оборудования.

## Slide 4
Основные типы инновационно-инвестиционных проектов
Замена устаревшего оборудования, как естественный процесс продолжения существующего бизнеса в неизменных масштабах.
Замена оборудования с целью снижения текущих про- изводственных затрат.
Увеличение выпуска продукции и (или) расширение рынка услуг.
Расширение предприятия с целью выпуска новых про- дуктов.
Проекты, имеющие экологическую нагрузку.
Другие типы проектов, значимость которых в смысле ответственности за принятие решений менее важна.

## Slide 5: Общая процедура упорядочения инвестиционной деятельности предприятия по отношению к конкретному проекту формализуется в виде так называемого проектного цикла, который имеет следующие этапы.
Формулировка проекта (иногда используется термин «идентификация»).
На данном этапе руководство организации анализирует текущее состояние предприятия и определяет приоритетные направления его дальнейшего развития
Разработка (подготовка) проекта.
После начальной проверки бизнес-идеи проекта, следует развивать ее до принятия окончательного решения.
Экспертиза проекта.
Перед началом осуществления проекта его квалифицированная экспертиза является весьма желательным этапом жизненного цикла проекта.
Осуществление проекта.
Стадия осуществления охватывает реальное развитие бизнес идеи до того момента, когда проект полностью входит в эксплуатацию.
Оценка результатов.
Оценка результатов производится как по завершению проекта в целом, так и в процессе его выполнения.

## Slide 6: По отдельным стадиям жизненного цикла (проектного цикла) проект можно разбить на 3 стадии.
Прединвестиционная стадия.
На этой стадии разрабатываются варианты альтернативных инвестиционных решений, проводится их оценка и принимается к реализации конкретный их вариант (принятие решения о выполнении проекта, разработка необходимой документации и организация финансирования проекта). В практике проектного финансирования целесообразно выделять этап организации финансирования. Основные задачи, решаемые на прединвестиционной стадии, состоят в следующем:
формирование заявки проекта (проектная бизнес-идея);
исследование инвестиционных возможностей;
предварительное технико-экономическое обоснование;
анализ и оценка инвестиционного проекта;
создание бизнес-плана проекта (включая проектно- сметную документацию и пр., распределение рисков, модели финансирования и мониторинга);
варианты капитализации проекта;
решение об организации финансирования.
Инвестиционная стадия, в процессе которой осуществляется непосредственная реализация принятого инвестиционного решения.
Постинвестиционная стадия, в процессе которой обеспечивается контроль над достижениями предусмотренных параметров инвестиционных решений в процессе эксплуатации объекта инвестирования.

## Slide 7: Характеристика разделов проектного анализа
Под проектным анализом понимается изучение вопроса и проведение соответствующих обоснований целесообразности (или нецелесообразности) и эффективности осуществления одного или нескольких инновационно-инвестиционных проектов.
Преимущественно в данном разделе рассматриваются основные принципы такого анализа применительно к инвестиционным проектам, реализуемым на предприятии.

## Slide 8: В пpoцecce проектного aнaлизa пpимeнитeльнo к кaждoмy из инвестиционных проектов или иx coвoкyпнocти oбычнo пpиxoдитcя peшaть cлeдyющиe ocнoвныe зaдaчи:
оцeнкa peaлизyeмocти пpoeктa, т.е. вoзмoжнocти eгo ocyщecтвлeния c yчeтoм вcex имeющиxcя oгpaничeний тexничecкoгo, финaнcoвoгo, экoнoмичecкoгo и дpyгoгo xapaктepа;
оцeнкa aбcoлютнoй эффeктивнocти пpoeктa, т.е. пpoвepкa выпoлнeния ycлoвия - знaчимocть дocтигaeмыx peзyльтaтoв вышe знaчимocти тpeбyeмыx зaтpaт (pacxoдa pecypcoв);
оцeнкa cpaвнитeльнoй эффeктивнocти пpoeктoв (oптимизaция), т.е. coпocтaвлeниe aльтepнaтивныx пpoeктoв (вapиaнтoв) c цeлью oтбopa бoлee цeлecooбpaзныx, oпpeдeлeния пpeимyщecтв oдниx пpoeктoв (вapиaнтoв) нaд дpyгими.

## Slide 9: В соответствии с рекомендациями ЮНИДО (Организации Объединенных Наций по Промышленному Развитию) инвестиционный проект должен содержать следующие основные разделы
Краткая характеристика проекта (или его резюме).
Предпосылки и основная идея проекта.
Анализ рынка и концепция маркетинга.
Сырье и поставки.
Месторасположение, строительный участок и окружающая среда.
Проектирование и технология.
Организация управления.
Трудовые ресурсы.
Планирование реализации проекта.
Финансовый план и оценка эффективности инвестиций.

## Slide 10: Заключение
Инновационно-инвестиционные проекты можно классифицировать по типу инноваций: технологические, продуктовые, процессные и организационные.
В зависимости от масштаба и сложности, проекты делятся на крупные, средние и малые.
По степени новизны выделяют радикальные инновации, которые предлагают кардинально новые решения, и проекты, направленные на улучшение существующих продуктов или процессов.
Последовательность разработки инновационно-инвестиционного проекта начинается с формирования идеи и концепции.
На этапе предварительной оценки проводится анализ перспектив проекта, оценка рисков и первичное финансовое моделирование.
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) играет ключевую роль в определении финансовой целесообразности и экономической эффективности проекта.
В рамках ТЭО рассчитываются основные показатели, такие как чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и срок окупаемости.
Привлечение инвестиций предполагает работу с внешними источниками финансирования, такими как частные инвесторы, банки или государственные программы.
Реализация проекта требует постоянного контроля за выполнением работ, ресурсами и соблюдением сроков.

## Slide 11: Спасибо за внимание!