Экзаменационные вопросы

1. История становления управления как науки
2. Вклад Фредрика Тейлора в формирование «управления» как науки.
3. Представители командно-административного метода управления.
4. Как вы понимаете – рассмотрение производства как «**социальной системы**» управления.
5. Определение понятий проект и управление проектом.
6. Классификация проектов.
7. Принципы управления проектом.
8. Стандарты управления проектом.
9. Менеджер проекта, выполняемая им функция.
10. Устав проекта.
11. Участники проекта.
12. Кто такие «стэйкхолдеры».
13. Жизненный цикл проекта, его стадии и этапы.
14. Составление обзора проекта, его роль?
15. Определение целей проекта. Применение метода S.M.A.R.T.
16. Обзор проекта на примере проведения научной конференции.
17. Представить этапы определения заданий по проекту, на примере проведения конференции.
18. Что дает метод СРРЗ (схема разбиения на рабочие задания)?
19. Показать процедуру построения СРРЗ, состоящую из пяти этапов, на примере проведения конференции.
20. Необходимость создания СРРЗ для успешной реализации проекта.
21. Оценка времени выполнения задания.
22. Методы, применяемые для составления расписания.
23. Оптимистическое время выполнения задания.
24. Пессимистическое время выполнения задания.
25. Метод расчета среднего времени выполнения задания.
26. Оценка времени для выполнения заданий для проекта планирования конференции.
27. Оценка затрат на задания.
28. Метод критического пути (МКП), для определения последовательности одновременно выполняемых заданий, на примере проведения конференции.
29. Методы составления диаграммы приоритетов.
30. Составить схему планирования конференции.

 31. Дать определение понятию «критический путь» при выполнении проекта

32. Определите критический путь для своего проекта.

33. Построить схему планирования своего проекта, используя ES, LS, EF, LF.

34. Что такое техническое задание проекта и его значение для выполнения проекта.

35. Как подготовить техническое задание проекта

36. Как вы понимаете «формат проекта», его составные части.

37. Что такое смета проекта: его недооценка и переоценка

38. Составить смету доходов и расходов для своего проекта.

39. Роль проектного менеджера для реализации проекта, критерии его отбора.

40. Какими знаниями должен обладать руководитель проекта по Керзнеру(1982).

41. Какими качествами должен обладать проектный менеджер при работе с людьми.

42. Кто такой «формальный лидер» по Минтцбергу (1973).

43. Определение требований к персоналу, покажите критерии отбора рабочей группы.

44. Покажите становление и эволюцию рабочей группы

45. Какие факторы, препятствуют эффективному общению членам рабочей группы по Болтону.

46. Предложить факторы, которые позволяют сплотить членов рабочей группы.

47.Объясните организацию проекта и выделение рабочих площадей.

48. Как начинается реализация проекта, что такое пакеты рабочих заданий.

49. Составить пакеты рабочих заданий для своего проекта.

50. Составить график работ для выполнения пакета рабочих заданий.

51. Показать роль совещаний для эффективного выполнения проекта.

52. Средства контроля для успешного завершения проекта.

53. Роль средств контроля для реализации проекта в срок.

54. Предложить отчет об отклонениях проекта от плана.

55. Объяснить графический способ отчета об отклонениях проекта от плана, диаграмма Ганта.

56. Предложить способы ликвидации отставания работ от графика.

57. Какие стадии включает процесс завершения проекта.

58. Охарактеризуйте три типа окончания проекта.

59. Определите основные этапы завершения проекта.

60. Дать характеристику состоянию проектного менеджмента в Республике Казахстан.