Лекция на тему "Анализ рисков в проекте разработки информационной системы (ИС). Определение рисков для выбранной системы и их минимизация" охватывает ключевые аспекты управления рисками в процессе разработки и внедрения информационных систем. Управление рисками позволяет избежать или минимизировать последствия негативных событий, которые могут нарушить сроки проекта, увеличить затраты или повлиять на качество конечного продукта.

### 1. Введение в анализ рисков

Риски в проекте разработки ИС — это потенциальные события, которые могут отрицательно повлиять на ход проекта, его результаты или эксплуатацию системы после развертывания. Управление рисками включает идентификацию, анализ, планирование, мониторинг и минимизацию рисков на протяжении всего жизненного цикла проекта.

#### Основные цели управления рисками:

- Минимизация последствий рисков: Оперативное реагирование на потенциальные угрозы, чтобы минимизировать их влияние на проект.

- Прогнозирование: Оценка вероятных сценариев, которые могут возникнуть в будущем, и их потенциальных последствий.

- Снижение неопределенности: Улучшение понимания факторов, которые могут негативно сказаться на проекте.

- Увеличение вероятности успеха: Снижение числа неожиданных проблем и обеспечение выполнения проекта в рамках бюджета и сроков.

### 2. Определение рисков для информационной системы

Риски могут возникнуть на различных этапах разработки ИС: от планирования и проектирования до тестирования и внедрения. Для определения рисков необходимо провести их классификацию и определить возможные сценарии негативного развития событий.

#### Основные категории рисков:

- Технические риски: Технические риски связаны с проблемами, возникающими при реализации программного обеспечения, его интеграции или эксплуатации.

  - Примеры:

    - Неправильный выбор архитектуры системы.

    - Уязвимости в безопасности системы.

    - Проблемы с интеграцией различных компонентов (например, с существующими системами).

- Риски управления проектом: Эти риски касаются планирования, управления ресурсами, сроками и бюджетом.

  - Примеры:

    - Недостаток ресурсов (финансовых, человеческих).

    - Неправильные оценки трудозатрат и сроков.

    - Перегруженность команды разработчиков или недостаток опыта.

- Риски требований: Риски, связанные с неопределенностью или изменчивостью требований к системе.

  - Примеры:

    - Неясные или неполные требования.

    - Частые изменения в требованиях по ходу проекта.

    - Противоречивые требования от разных заинтересованных сторон.

- Риски эксплуатации: Эти риски связаны с проблемами, которые могут возникнуть после внедрения системы.

  - Примеры:

    - Низкая производительность системы при высокой нагрузке.

    - Проблемы с масштабируемостью системы.

    - Несоответствие функциональности системы ожиданиям пользователей.

- Организационные риски: Риски, возникающие из-за организационных проблем, включая плохое взаимодействие между командами и недостаток коммуникации.

  - Примеры:

    - Низкая мотивация команды.

    - Плохая координация между командами разработки и тестирования.

    - Отсутствие эффективной системы обратной связи с пользователями.

- Риски внешней среды: Внешние риски включают факторы, которые команда не может контролировать, но которые могут повлиять на проект.

  - Примеры:

    - Изменения в законодательстве или нормативных актах.

    - Изменения на рынке (например, появление конкурентов или изменение потребностей клиентов).

    - Нестабильность поставщиков программного или аппаратного обеспечения.

### 3. Анализ и оценка рисков

После определения рисков важно оценить их по двум основным критериям:

- Вероятность возникновения: Насколько вероятно, что этот риск материализуется.

- Степень влияния: Какой урон может быть нанесён проекту или системе в случае реализации риска.

Для оценки рисков можно использовать матрицу рисков, которая помогает визуализировать и расставить приоритеты для обработки рисков.

#### Матрица оценки рисков:

| Влияние/Вероятность | Низкая вероятность | Средняя вероятность | Высокая вероятность |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкое влияние | Низкий риск | Умеренный риск | Умеренный риск |
| Среднее влияние | Умеренный риск | Высокий риск | Высокий риск |
| Высокое влияние | Высокий риск | Критический риск | Критический риск |

### 4. Стратегии минимизации рисков

После оценки рисков необходимо разработать стратегии для их минимизации. Стратегии можно разделить на несколько категорий:

#### 1. Избежание риска:

Это стратегия, при которой действия или решения изменяются таким образом, чтобы избежать возникновения риска.

- Пример: Выбор проверенной технологии для разработки вместо экспериментов с новой, малоизвестной технологией.

#### 2. Снижение риска:

Цель этой стратегии — уменьшить вероятность или последствия риска.

- Пример: Дополнительное тестирование безопасности для снижения риска взлома.

#### 3. Передача риска:

Риск передается третьей стороне, которая будет управлять им или нести за него ответственность.

- Пример: Заключение контракта со сторонним поставщиком для управления IT-инфраструктурой или хостингом.

#### 4. Принятие риска:

Этот подход заключается в признании риска и готовности справляться с его последствиями в случае возникновения.

- Пример: Принятие риска увеличения трудозатрат из-за изменения требований, с учетом корректировки бюджета и сроков.

### 5. Пример управления рисками в проекте разработки ИС

Рассмотрим пример системы управления складом (WMS — Warehouse Management System), где потенциальные риски могут включать:

- Технический риск:

  - Описание риска: Система может не справиться с высокой нагрузкой при обработке большого числа заказов в пиковые часы.

  - Минимизация: Проведение нагрузочного тестирования перед внедрением и настройка механизмов масштабирования (например, использование облачной инфраструктуры).

- Риск требований:

  - Описание риска: Заказчик может изменить требования к функциональности системы после начала разработки.

  - Минимизация: Внедрение Agile-методов разработки (например, Scrum), чтобы учесть изменения требований на ранних стадиях.

- Риск управления проектом:

  - Описание риска: Недостаточное количество разработчиков для выполнения задач в установленные сроки.

  - Минимизация: Найм дополнительных ресурсов, использование аутсорсинга или перераспределение задач внутри команды.

- Риск эксплуатации:

  - Описание риска: Пользователи могут не адаптироваться к новой системе из-за сложности интерфейса.

  - Минимизация: Проведение тренингов для пользователей, упрощение пользовательского интерфейса и сбор обратной связи.

### 6. Процессы мониторинга и контроля рисков

После определения и минимизации рисков важно непрерывно отслеживать их состояние и при необходимости корректировать стратегии. Это можно делать с помощью регулярных встреч по оценке рисков и анализа их изменений. Команда должна своевременно реагировать на новые риски или на те, которые приобрели более высокую вероятность возникновения или более серьезные последствия.

#### Основные шаги мониторинга:

- Регулярный пересмотр рисков: Регулярные встречи по оценке состояния рисков и пересмотру их приоритетов.

- Обновление планов: При изменении обстоятельств необходимо обновлять планы по управлению рисками.

- Отчетность: Команда должна предоставлять регулярные отчеты руководству о статусе управления рисками.

### 7. Заключение

Анализ и управление рисками — это неотъемлемая часть успешной разработки информационных систем. Определение рисков на ранних стадиях проекта и разработка стратегий их минимизации позволяют избежать серьезных последствий, таких как срывы сроков, увеличение бюджета или неудовлетворенность заказчиков. Проактивный подход к управлению рисками помогает снизить неопределенность и повысить шансы на успешное завершение проекта.