Семинарное задание №12

Тема: Обсуждение проблем и рисков ERP-проектов

Цели занятия:

- Определить ключевые проблемы при внедрении ERP-систем.

- Научиться выявлять и классифицировать риски ERP-проектов.

- Разработать предложения по управлению рисками.

1. Теоретические вопросы (для обсуждения в группе):

- Какие общие проблемы возникают при внедрении ERP-систем?

- Как классифицировать риски ERP-проектов (финансовые, технические, организационные, человеческий фактор)?

- Почему многие компании недооценивают риски?

- Какие методы управления рисками можно применить (матрица рисков, SWOT-анализ, модель COSO)?

2. Практические задания:

Задание 1. Классификация рисков

Компания «GlobalTech» планирует внедрение ERP-системы. Определите, к каким категориям относятся риски:

- нехватка бюджета;

- сопротивление сотрудников;

- киберугрозы и утечка данных;

- низкое качество данных для миграции;

- сбой в работе ключевого сервера.

Задача: сгруппировать риски и предложить меры снижения.

Задание 2. Матрица рисков

Постройте матрицу «Вероятность × Влияние» для следующих рисков:

- срыв сроков внедрения;

- увольнение ключевых сотрудников;

- ошибки при интеграции с другими системами;

- неожиданный рост стоимости проекта.

Вопрос: какие риски требуют первоочередного внимания?

Задание 3. SWOT-анализ рисков ERP-проекта

Подготовьте SWOT-анализ:

- S (сильные стороны): поддержка топ-менеджмента, качественный ERP-провайдер.

- W (слабые стороны): нехватка IT-персонала, отсутствие опыта внедрения.

- O (возможности): оптимизация процессов, рост эффективности.

- T (угрозы): сопротивление персонала, рост стоимости лицензий.

Вопрос: какие слабые стороны и угрозы можно нейтрализовать через управление рисками?

Задание 4. Ролевая ситуация

Смоделируйте совещание:

- Менеджер проекта сообщает о риске перерасхода бюджета.

- Финансовый директор требует объяснений.

- IT-директор предлагает технические решения.

- HR-директор говорит о риске демотивации сотрудников.

Задача: найти компромиссное решение.

3. Дополнительное задание (для сильных студентов):

Разработайте «План управления рисками ERP-проекта», включающий:

- выявление и классификацию рисков;

- оценку вероятности и влияния;

- меры по предотвращению и минимизации;

- план реагирования на критические ситуации;

- распределение ответственности.