Вопросы к экзаменам «Управление проектами ИС»

- Охарактеризуйте основные понятия проекта

- Опишите отличительные признаки и классификация проекта

- Определите классификацию проектов. Методы управления проектами

- Опишите жизненный цикл проекта

- Охарактеризуйте задачи, процессы и уровни планирования

- Укажите основных участников проекта и их функции. Каковы основные функции менеджера проекта и команды проекта

- Укажите основные фазы жизненного цикла проекта

- Каковы основные принципы анализа эффективности проектов. Почему необходимо учитывать фактор времени при анализе эффективности?

- Укажите основные критерии эффективности проектов. Какова их взаимосвязь?

- Проанализируйте организацию управления проектами по принципу независимых команд. Достоинства и недостатки такой формы управления

- Раскройте основные принципы формирования команды проекта, примерный состав команды проекта, основные требования к менеджеру проекта

- В чем состоит управление и регулирование в фазах реализации и завершения проекта (управление предметной областью проекта, управление временем выполнения работ, управление бюджетом и ресурсами проекта, управление качеством, управление информационными потоками проекта, управление командой проекта).

- Охарактеризуйте аудит и завершение работы над проектом

- Охарактеризуйте основные средства автоматизации планирования и управления проектами в процессе реализации

- Осветите роль организационных структур проектов

- Охарактеризуйте понятия управление человеческими и материальными ресурсами проекта

- Осветите роль управление системами и коммуникациями проекта

- Проанализируйте проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации

- Охарактеризуйте кадровый аспект управления проектом

- Проанализируйте жизненный цикл и фазы проекта

- Определите место инициирования и планирования в управлении проектами

- Определите исторический аспект становления проблемы «Управления проектами»

- Опишите теоретические основы управления проектом

- Охарактеризуйте Internet – основная информационная база управления проектами

- Проанализируйте методы анализа риска и неопределенности в управлении проектами

- Охарактеризуйте проект как объект управления

- Раскройте историю развития метода управления проектами и его концепция

- Опишите зарубежные методические разработки по управлению проектами ИС

- Охарактеризуйте управления проектами: Классификация и характеристика

- Функциональные проблемы управления проектами ИС  и их решения

- Категории и виды эффективности проекта

- Управление проектами ИС: Жизненный цикл и фазы проекта

- Контроль и регулирование проекта ИС

- Управление временем проекта. Определение операций, их последовательности и взаимосвязи

- Покажите этапы развития управления проектами в РК

- Функции управления проектом ИС

- Опишите основные задачи управления ресурсами проекта ИС

- План проекта ИС, оценка эффективности и  рисков проекта

- Планирование проекта. Цели, назначение и виды планов.

- Разработка проекта ИС

- Охарактеризуйте подсистемы управления проектами ИС

- Опишите системный подход к управлению проектами

- Опишите базовые области знаний по управлению проектами.

- Организационная структура управления проектом ИС

- Разработка проектной документации: состав, порядок разработки, экспертиза

- Управление инновационными проектами

- Проанализируйте инноватику и инновационные проекты ИС

- Проведите классификацию проектов

- История и концепция управления проектами

- Опишите информационную систему как основную часть системы управления