Лекция на тему "Экономическая оценка информационных систем. Методы оценки стоимости разработки и эксплуатации ИС" охватывает ключевые подходы и методы расчета затрат, связанных с созданием и эксплуатацией информационных систем (ИС). Экономическая оценка играет важную роль в принятии решений о реализации проекта и помогает понять, насколько выгодным и оправданным будет проект с точки зрения затрат и ожидаемых выгод.

### 1. Введение в экономическую оценку информационных систем

Экономическая оценка информационной системы — это процесс определения и анализа всех затрат, связанных с её разработкой, внедрением и последующей эксплуатацией. Основная цель оценки — помочь руководителям и заинтересованным сторонам принять обоснованное решение относительно инвестиций в ИС и понять, как проект будет влиять на бюджет компании.

Экономическая оценка включает как капитальные затраты (на разработку, покупку лицензий и оборудования), так и операционные затраты (на поддержку, эксплуатацию, обновления).

### 2. Основные элементы стоимости разработки и эксплуатации ИС

- Стоимость разработки:

  - Затраты на программное обеспечение: Стоимость разработки ПО или лицензии на покупку готового программного продукта.

  - Затраты на персонал: Зарплаты разработчиков, архитекторов, бизнес-аналитиков, тестировщиков, менеджеров и других специалистов.

  - Затраты на оборудование: Покупка серверов, баз данных, сетевого оборудования, а также компьютеров для команды разработки.

  - Затраты на тестирование: Расходы на тестирование системы, в том числе на создание тестовых сред, найм специалистов по тестированию.

  - Затраты на документацию: Подготовка технической документации, руководств для пользователей и обучающих материалов.

  - Затраты на инфраструктуру: Аренда облачных ресурсов, плата за хостинг, лицензии на вспомогательное ПО (например, средства управления проектами или системы контроля версий).

- Стоимость внедрения:

  - Миграция данных: Затраты на перенос данных из старых систем в новую ИС, включая их преобразование и очистку.

  - Интеграция с существующими системами: Интеграция новой системы с другими используемыми в компании информационными системами.

  - Обучение персонала: Затраты на обучение конечных пользователей и технических специалистов работе с новой системой.

- Операционные затраты (затраты на эксплуатацию):

  - Техническая поддержка: Затраты на поддержку системы после её внедрения (helpdesk, исправление ошибок, технические обновления).

  - Обновления и апгрейды: Расходы на установку новых версий системы, патчей безопасности и другие обновления.

  - Резервное копирование и восстановление: Затраты на резервное копирование данных, настройку систем восстановления и хранение резервных копий.

  - Эксплуатация оборудования: Затраты на обслуживание серверов, сетевого оборудования и других аппаратных ресурсов.

  - Подписки и лицензии: Регулярные платежи за лицензии на использование программного обеспечения или облачных сервисов.

  - Энергетические затраты: Стоимость электроэнергии для серверов, систем охлаждения и других компонентов инфраструктуры.

### 3. Методы оценки стоимости разработки и эксплуатации ИС

Существует несколько методов для оценки стоимости информационных систем, которые помогают компаниям планировать бюджеты, оценивать затраты на разработку и эксплуатацию и принимать решения о целесообразности инвестиций в ИС.

#### 1. Метод оценки стоимости на основе человеко-часов

Один из самых распространенных методов — оценка затрат на основе человеко-часов, которые требуются для выполнения всех этапов проекта. Каждый этап разработки (анализ требований, проектирование, программирование, тестирование и т.д.) оценивается по количеству человеко-часов, необходимых для его завершения.

Шаги:

- Разделите проект на задачи или этапы (например, разработка интерфейса, разработка бэкенда, тестирование).

- Оцените количество человеко-часов для каждой задачи.

- Умножьте на стоимость одного человека-часа (например, средняя зарплата разработчика).

- Сложите все значения для получения общей стоимости.

Плюсы:

- Подходит для проектов с чётко определёнными задачами и этапами.

- Позволяет гибко адаптировать оценку по мере изменения проекта.

Минусы:

- Не учитывает непредвиденные факторы (например, изменения требований).

#### 2. Метод оценки на основе аналогов (аналоговый метод)

Этот метод основывается на сравнении текущего проекта с аналогичными проектами, которые уже были реализованы. Используются данные о стоимости аналогичных проектов для оценки затрат на новый проект.

Шаги:

- Найдите аналогичные проекты, которые были реализованы в прошлом.

- Оцените, насколько текущий проект отличается от этих аналогов (например, по сложности, продолжительности, объему).

- Используйте данные о затратах на аналогичные проекты для оценки текущего проекта с учетом коррекции.

Плюсы:

- Быстрый и простой метод, особенно при наличии опыта работы с аналогичными проектами.

- Удобен для предварительных оценок.

Минусы:

- Зависит от точности данных по аналогичным проектам.

- Может не учесть специфические особенности нового проекта.

#### 3. Метод COCOMO (Constructive Cost Model)

COCOMO — это математическая модель, разработанная для оценки затрат на разработку программного обеспечения. Модель учитывает размер проекта (например, в строках кода), сложность проекта, а также опыт команды.

Шаги:

- Оцените размер проекта в строках кода (или функциональных точках).

- Определите коэффициенты сложности, которые зависят от факторов, таких как сложность системы, требования к надежности, опыт команды и т.д.

- Вставьте данные в формулу модели COCOMO для расчета стоимости и продолжительности проекта.

Формула COCOMO (для базовой модели):

Effort=a⋅(Size)bEffort = a \cdot (Size)^bEffort=a⋅(Size)b

где Effort — затраты (человеко-месяцы), Size — размер проекта в тысячах строк кода, a и b — коэффициенты, которые зависят от типа проекта (органический, полуорганический или встроенный).

Плюсы:

- Учитывает сложность проекта и опыт команды.

- Может быть адаптирован для различных типов проектов.

Минусы:

- Требует точной оценки размеров проекта (например, строк кода).

- Может быть сложен для малых проектов.

#### 4. Метод оценки полной стоимости владения (TCO — Total Cost of Ownership)

TCO включает не только затраты на разработку, но и все последующие расходы на эксплуатацию системы на протяжении её жизненного цикла. Это важный метод для оценки долгосрочных затрат.

Шаги:

- Рассчитайте все капитальные затраты на разработку и внедрение системы.

- Оцените ежегодные операционные затраты (техническая поддержка, обновления, обучение и т.д.).

- Умножьте операционные затраты на количество лет эксплуатации системы.

- Сложите капитальные и операционные затраты для получения общей стоимости владения.

Плюсы:

- Позволяет учитывать не только начальные инвестиции, но и долгосрочные затраты.

- Помогает принять взвешенное решение о целесообразности проекта.

Минусы:

- Трудно точно оценить долгосрочные операционные затраты, особенно если система будет обновляться.

#### 5. Метод анализа выгод и затрат (Cost-Benefit Analysis, CBA)

Этот метод позволяет сравнить затраты на разработку и эксплуатацию системы с её потенциальными выгодами для компании. Выгоды могут быть выражены как финансовые (например, увеличение прибыли), так и нефинансовые (например, повышение удовлетворенности клиентов).

Шаги:

- Оцените все затраты на разработку и эксплуатацию системы.

- Оцените потенциальные выгоды (например, увеличение доходов, снижение затрат, улучшение качества услуг).

- Рассчитайте соотношение выгод к затратам. Если выгоды превышают затраты, проект считается экономически целесообразным.

Плюсы:

- Помогает оценить рентабельность проекта.

- Подходит для принятия решений о внедрении ИС.

Минусы:

- Трудно точно оценить нефинансовые выгоды.

### 4. Пример экономической оценки информационной системы

Рассмотрим пример разработки и внедрения CRM-системы (системы управления взаимоотношениями с клиентами) для небольшой компании.

- Разработка:

  - Затраты на персонал (5 разработчиков, 6 месяцев): 5 * $5000 * 6 = $150,000.

  - Лицензии на ПО: $20,000.

  - Оборудование (серверы, сетевое оборудование): $30,000.

  - Тестирование: $10,000.

  - Документация и обучение команды: $5,