Лекция на тему "Экономическая оценка информационных систем. Методы оценки стоимости разработки и эксплуатации ИС" охватывает ключевые подходы и методы расчета затрат, связанных с созданием и эксплуатацией информационных систем (ИС). Экономическая оценка играет важную роль в принятии решений о реализации проекта и помогает понять, насколько выгодным и оправданным будет проект с точки зрения затрат и ожидаемых выгод.

**1. Введение в экономическую оценку информационных систем**

Экономическая оценка информационной системы — это процесс определения и анализа всех затрат, связанных с её разработкой, внедрением и последующей эксплуатацией. Основная цель оценки — помочь руководителям и заинтересованным сторонам принять обоснованное решение относительно инвестиций в ИС и понять, как проект будет влиять на бюджет компании.

Экономическая оценка включает как **капитальные затраты** (на разработку, покупку лицензий и оборудования), так и **операционные затраты** (на поддержку, эксплуатацию, обновления).

**2. Основные элементы стоимости разработки и эксплуатации ИС**

1. **Стоимость разработки:**
	* **Затраты на программное обеспечение:** Стоимость разработки ПО или лицензии на покупку готового программного продукта.
	* **Затраты на персонал:** Зарплаты разработчиков, архитекторов, бизнес-аналитиков, тестировщиков, менеджеров и других специалистов.
	* **Затраты на оборудование:** Покупка серверов, баз данных, сетевого оборудования, а также компьютеров для команды разработки.
	* **Затраты на тестирование:** Расходы на тестирование системы, в том числе на создание тестовых сред, найм специалистов по тестированию.
	* **Затраты на документацию:** Подготовка технической документации, руководств для пользователей и обучающих материалов.
	* **Затраты на инфраструктуру:** Аренда облачных ресурсов, плата за хостинг, лицензии на вспомогательное ПО (например, средства управления проектами или системы контроля версий).
2. **Стоимость внедрения:**
	* **Миграция данных:** Затраты на перенос данных из старых систем в новую ИС, включая их преобразование и очистку.
	* **Интеграция с существующими системами:** Интеграция новой системы с другими используемыми в компании информационными системами.
	* **Обучение персонала:** Затраты на обучение конечных пользователей и технических специалистов работе с новой системой.
3. **Операционные затраты (затраты на эксплуатацию):**
	* **Техническая поддержка:** Затраты на поддержку системы после её внедрения (helpdesk, исправление ошибок, технические обновления).
	* **Обновления и апгрейды:** Расходы на установку новых версий системы, патчей безопасности и другие обновления.
	* **Резервное копирование и восстановление:** Затраты на резервное копирование данных, настройку систем восстановления и хранение резервных копий.
	* **Эксплуатация оборудования:** Затраты на обслуживание серверов, сетевого оборудования и других аппаратных ресурсов.
	* **Подписки и лицензии:** Регулярные платежи за лицензии на использование программного обеспечения или облачных сервисов.
	* **Энергетические затраты:** Стоимость электроэнергии для серверов, систем охлаждения и других компонентов инфраструктуры.

**3. Методы оценки стоимости разработки и эксплуатации ИС**

Существует несколько методов для оценки стоимости информационных систем, которые помогают компаниям планировать бюджеты, оценивать затраты на разработку и эксплуатацию и принимать решения о целесообразности инвестиций в ИС.

**1. Метод оценки стоимости на основе человеко-часов**

Один из самых распространенных методов — оценка затрат на основе человеко-часов, которые требуются для выполнения всех этапов проекта. Каждый этап разработки (анализ требований, проектирование, программирование, тестирование и т.д.) оценивается по количеству человеко-часов, необходимых для его завершения.

**Шаги:**

1. Разделите проект на задачи или этапы (например, разработка интерфейса, разработка бэкенда, тестирование).
2. Оцените количество человеко-часов для каждой задачи.
3. Умножьте на стоимость одного человека-часа (например, средняя зарплата разработчика).
4. Сложите все значения для получения общей стоимости.

**Плюсы:**

* Подходит для проектов с чётко определёнными задачами и этапами.
* Позволяет гибко адаптировать оценку по мере изменения проекта.

**Минусы:**

* Не учитывает непредвиденные факторы (например, изменения требований).

**2. Метод оценки на основе аналогов (аналоговый метод)**

Этот метод основывается на сравнении текущего проекта с аналогичными проектами, которые уже были реализованы. Используются данные о стоимости аналогичных проектов для оценки затрат на новый проект.

**Шаги:**

1. Найдите аналогичные проекты, которые были реализованы в прошлом.
2. Оцените, насколько текущий проект отличается от этих аналогов (например, по сложности, продолжительности, объему).
3. Используйте данные о затратах на аналогичные проекты для оценки текущего проекта с учетом коррекции.

**Плюсы:**

* Быстрый и простой метод, особенно при наличии опыта работы с аналогичными проектами.
* Удобен для предварительных оценок.

**Минусы:**

* Зависит от точности данных по аналогичным проектам.
* Может не учесть специфические особенности нового проекта.

**3. Метод COCOMO (Constructive Cost Model)**

COCOMO — это математическая модель, разработанная для оценки затрат на разработку программного обеспечения. Модель учитывает размер проекта (например, в строках кода), сложность проекта, а также опыт команды.

**Шаги:**

1. Оцените размер проекта в строках кода (или функциональных точках).
2. Определите коэффициенты сложности, которые зависят от факторов, таких как сложность системы, требования к надежности, опыт команды и т.д.
3. Вставьте данные в формулу модели COCOMO для расчета стоимости и продолжительности проекта.

**Формула COCOMO (для базовой модели):**

Effort=a⋅(Size)bEffort = a \cdot (Size)^bEffort=a⋅(Size)b

где Effort — затраты (человеко-месяцы), Size — размер проекта в тысячах строк кода, a и b — коэффициенты, которые зависят от типа проекта (органический, полуорганический или встроенный).

**Плюсы:**

* Учитывает сложность проекта и опыт команды.
* Может быть адаптирован для различных типов проектов.

**Минусы:**

* Требует точной оценки размеров проекта (например, строк кода).
* Может быть сложен для малых проектов.

**4. Метод оценки полной стоимости владения (TCO — Total Cost of Ownership)**

TCO включает не только затраты на разработку, но и все последующие расходы на эксплуатацию системы на протяжении её жизненного цикла. Это важный метод для оценки долгосрочных затрат.

**Шаги:**

1. Рассчитайте все капитальные затраты на разработку и внедрение системы.
2. Оцените ежегодные операционные затраты (техническая поддержка, обновления, обучение и т.д.).
3. Умножьте операционные затраты на количество лет эксплуатации системы.
4. Сложите капитальные и операционные затраты для получения общей стоимости владения.

**Плюсы:**

* Позволяет учитывать не только начальные инвестиции, но и долгосрочные затраты.
* Помогает принять взвешенное решение о целесообразности проекта.

**Минусы:**

* Трудно точно оценить долгосрочные операционные затраты, особенно если система будет обновляться.

**5. Метод анализа выгод и затрат (Cost-Benefit Analysis, CBA)**

Этот метод позволяет сравнить затраты на разработку и эксплуатацию системы с её потенциальными выгодами для компании. Выгоды могут быть выражены как финансовые (например, увеличение прибыли), так и нефинансовые (например, повышение удовлетворенности клиентов).

**Шаги:**

1. Оцените все затраты на разработку и эксплуатацию системы.
2. Оцените потенциальные выгоды (например, увеличение доходов, снижение затрат, улучшение качества услуг).
3. Рассчитайте соотношение выгод к затратам. Если выгоды превышают затраты, проект считается экономически целесообразным.

**Плюсы:**

* Помогает оценить рентабельность проекта.
* Подходит для принятия решений о внедрении ИС.

**Минусы:**

* Трудно точно оценить нефинансовые выгоды.

**4. Пример экономической оценки информационной системы**

Рассмотрим пример разработки и внедрения CRM-системы (системы управления взаимоотношениями с клиентами) для небольшой компании.

1. **Разработка:**
	* Затраты на персонал (5 разработчиков, 6 месяцев): 5 \* $5000 \* 6 = $150,000.
	* Лицензии на ПО: $20,000.
	* Оборудование (серверы, сетевое оборудование): $30,000.
	* Тестирование: $10,000.
	* Документация и обучение команды: $5,