ЛЗ 9. Моделирование производственного процесса в ERP

Задания:

1.

Предприятию необходимо выпустить 1500 изделий в месяц. Для одного изделия требуется: А – 2 шт., B – 1 шт., C – 0,5 шт. На складе: А – 400, B – 200, C – 100.

С помощью принципов MRP рассчитайте потребность в материалах и объясните, как ERP формирует заказы на закупку.

2.

Опишите полный цикл «Производственный заказ» в ERP: от планирования и резервирования материалов до выпуска готовой продукции и закрытия заказа. Укажите, какие документы и модули (PP, MM, FI/CO, SD) участвуют на каждом этапе.

3.

Сравните два сценария организации производства:

Make-to-Stock (производство на склад),

Make-to-Order (производство под заказ клиента).

Поясните различия в управлении запасами, себестоимости, сроках поставки и рисках.

4.

Создайте модель спецификации изделия (BOM) из 3 уровней вложенности (изделие → узел → деталь). Опишите, как ERP учитывает маршруты, рабочие центры и загрузку оборудования при формировании графика производства.

5.

В процессе производства возникли проблемы: задержка поставки критической детали на 4 дня и брак 3% готовой продукции. Объясните, как ERP пересчитывает график, себестоимость и финансовые показатели, а также какие корректирующие управленческие решения должен принять менеджер.